PROJETO

APLICATIVO MOBILE - GESTÃO DE BIBLIOTECA MULTIPLATAFORMA

## CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO E ESCOPO DO PROJETO

O presente documento descreve a engenharia de requisitos, design, construção, testes e cronograma de um aplicativo mobile para a gestão de uma biblioteca. O aplicativo visa modernizar o processo de empréstimos, reservas, multas e consultas de acervo, atendendo tanto aos usuários (leitores) quanto à administração da biblioteca.

O projeto será desenvolvido em um ambiente educacional, especificamente nas aulas de sexta-feira, com encontros de 3h 30m de duração. O esforço total do projeto abrange 264 horas práticas, divididas nas Unidades Curriculares focadas em usabilidade (UC 12), desenvolvimento e banco de dados (UC 13) e testes/versionamento (UC 14).

CAPÍTULO 2: REQUISITOS DE SOFTWARE

Neste capítulo, formalizamos as necessidades do sistema com base nas telas definidas.

### 2.1. Requisitos Funcionais

- RF-01 (Cadastro de Usuário): O sistema deve permitir o registro de novos leitores com dados pessoais (nome, CPF, e-mail, senha).

- RF-02 (Cadastro de Livro): A interface administrativa deve permitir a inserção de livros, contendo título, autor, ISBN, capa, quantidade e categoria.

- RF-03 (Catálogo de Livros): O sistema deve exibir uma vitrine/lista de todos os títulos, permitindo busca textual e filtros.

- RF-04 (Empréstimos): O app deve permitir registrar o ato de emprestar um livro, vinculando o exemplar ao usuário logado e definindo data de devolução.

- RF-05 (Devolução e Multas): O sistema deve calcular automaticamente multas diárias caso a devolução do livro passe da data limite estabelecida.

- RF-06 (Reservas): Se um livro não estiver disponível, o leitor pode entrar em uma fila de reservas.

- RF-07 (Autenticação/Login): Acesso seguro segregando visões de usuário comum e administrador bibliotecário.

- RF-08 (Menu e Perfil): Navegação centralizada dando acesso à edição de perfil (foto, senha, dados).

- RF-09 (Meus Empréstimos - Histórico): Tela para o usuário consultar livros atualmente emprestados, histórico de leituras passadas e pendências ativas.

- RF-10 (Sobre): Tela informativa com dados dos desenvolvedores e versão do app.

## CAPÍTULO 3: DESIGN DE SOFTWARE E USABILIDADE

Este capítulo foca na arquitetura da informação, UX/UI (User Experience e User Interface) e nos princípios de design visual do aplicativo.

### 3.1. Planejamento da Interface e Wireframes

A criação do protótipo focará no padrão Mobile-First. Ferramentas como Figma ou Adobe XD serão utilizadas para mapear as jornadas do usuário.

- Padrões de Interação: Definição de paleta de cores (ex: tons sóbrios que remetam à leitura e foco), tipografia legível e botões de fácil toque.

- Fluxo de Telas:

  - Splash Screen -> Login -> Menu Principal (Dashboard).

  - Do Menu, ramificações para: Catálogo, Meus Empréstimos, Perfil e Sobre.

### 3.1.1. Especificação de Elementos das Telas

- Login: Campos de entrada (e-mail e senha), botão "Entrar", link para "Recuperar Senha" e "Cadastro".

- Menu Principal (Dashboard): Barra de busca, carrossel de livros em destaque, categorias, e barra de navegação inferior (Home, Catálogo, Meus Empréstimos, Perfil).

- Catálogo de Livros: Cards individuais contendo capa, título e autor; filtros de categoria e busca.

- Detalhes do Livro: Capa ampliada, sinopse, informações de autor/ISBN, indicador de disponibilidade e botões de ação ("Emprestar" ou "Reservar").

- Meus Empréstimos: Lista de livros atualmente com o leitor (com data de devolução), histórico de empréstimos anteriores e seção de avisos para multas pendentes.

- Perfil: Exibição de foto/avatar, campos de edição de dados pessoais, alteração de senha e botão de "Logout".

- Sobre: Informações de versão, nomes dos desenvolvedores e links de contato.

### 3.2. Detalhamento do Cronograma

- Aulas 1 a 5 (17,5h): Configuração de ferramentas de prototipagem e estudo de usabilidade (Sistemas Operacionais iOS/Android). Desenho de wireframes de baixa fidelidade para Login, Cadastro de Usuário e Perfil.

- Aulas 6 a 12 (24,5h): Design de alta fidelidade das telas de Catálogo de Livros (Cards de livros) e Detalhes do Livro. Elaboração de conteúdo gráfico, ícones e hierarquia visual.

- Aulas 13 a 18 (21h): Design das telas de fluxos complexos: Empréstimos, Reservas, Multas e Histórico (Meus Empréstimos).

- Aulas 19 a 23 (17,5h): Configuração do ambiente de desenvolvimento móvel (IDE, SDKs, Emuladores). Início da codificação dos layouts (Telas estáticas em XML/Compose ou Flutter/React Native).

- Aulas 24 a 27 (15,5h): Finalização das views, refinação responsiva, testes visuais no emulador e tratamento inicial da navegação entre as telas (Rotas/Intents). Compilação inicial das telas estáticas.

CAPÍTULO 4: CONSTRUÇÃO DO SOFTWARE

Carga Horária: 108 horas Objetivo UC 13: Programar aplicativo mobile com integração de banco de dados embarcado e serviços em nuvem. Este capítulo abrange a lógica de negócios, construção algorítmica, acesso aos dados e comunicação com APIs/Nuvem.

### 4.1. Arquitetura de Dados

- Banco de Dados Local (Embarcado): Utilização de SQLite ou Room/Realm para salvar configurações de sessão do usuário (Keep Login) e cache do catálogo para visualização offline.

- Serviços em Nuvem (Google Firebase): Utilização do Firebase Authentication para gestão de acesso e Cloud Firestore como banco de dados principal. O projeto adotará uma estratégia de banco de dados único (Single-tenant Database) com segmentação lógica: todos os documentos serão armazenados no mesmo banco, mas segregados pelo campo tenant_id ou institution_id.

Esta abordagem é ideal para o contexto educacional, pois facilita a manutenção, centraliza o gerenciamento de versões e permite o uso de Firestore Security Rules para garantir o isolamento seguro dos dados de cada instituição, assegurando que um usuário só acesse registros vinculados ao seu respectivo identificador.

### 4.2. Detalhamento do Cronograma UC 13 (108 horas = ~31 Aulas de 3h30m)

- Aulas 28 a 32 (17,5h): Configuração das bibliotecas de persistência e chaves de acesso a nuvem. Implementação do Back-end as a Service (ex: Firebase). Desenvolvimento da lógica de Login e Cadastro de Usuário.

- Aulas 33 a 38 (21h): Modelagem e estruturação do CRUD de Livros. Integração da tela Cadastro de Livro com o banco de dados em nuvem, permitindo upload da imagem de capa.

- Aulas 39 a 44 (21h): Construção da tela de Catálogo de Livros, consumindo os dados da nuvem. Implementação de consultas dinâmicas (filtros de pesquisa por autor ou título).

- Aulas 45 a 51 (24,5h): Implementação dos fluxos de negócios (Regras). Programação da funcionalidade de Empréstimos (vinculando ID Livro + ID Usuário + Data) e fila de Reservas.

- Aulas 52 a 56 (17,5h): Criação da lógica de Multas (comparação de timestamps) e exibição do histórico dinâmico na tela Meus Empréstimos.

- Aulas 57 a 58 (6,5h): Depuração inicial do código (Debugging) para identificar e corrigir erros lógicos, checando o tratamento de exceções (Ex: tentar reservar livro inexistente).

## CAPÍTULO 5: TESTES, QUALIDADE, VERSIONAMENTO E PUBLICAÇÃO

Carga Horária: 60 horas Objetivo UC 14: Executar testes, melhorias e versionamento de aplicativo mobile.

A última etapa de desenvolvimento é garantir a estabilidade do sistema. Isso envolve controle de mudanças rigoroso e garantia de qualidade de software.

### 5.1. Estratégia de Qualidade

- Testes Manuais e Exploratórios: Validação de todos os cenários (Ex: Leitor devolvendo o livro atrasado, validando se a multa foi gerada com o valor correto).

- Versionamento Seguro: Uso de Git/GitHub com fluxos de branch (Main, Develop, Feature-Telas).

- Distribuição: Geração dos pacotes .apk (Android) ou .aab para submissão às regras das lojas virtuais.

5.2. Detalhamento do Cronograma UC 14 (60 horas = ~17 Aulas de 3h30m)

- Aulas 59 a 62 (14h): Configuração avançada do controle de versão e elaboração de planos de teste. Início da execução de testes funcionais e de estresse nas funcionalidades de banco em nuvem.

- Aulas 63 a 67 (17,5h): Documentação do código-fonte (Comentários lógicos, JavaDoc ou KDoc), depuração fina e refatoração de métodos que apresentaram lentidão no catálogo de livros (Otimização).

- Aulas 68 a 71 (14h): Aplicação de correções baseadas nos testes. Finalização da tela Sobre (que não depende de nuvem) e amarração de links perdidos na navegação do menu.

Aulas 72 a 75 (14,5h): Processo de finalização: Geração de pacotes de execução (Build Release), criação das credenciais de assinatura do app, verificação das regras das Lojas Virtuais (Google Play Store/App Store) e elaboração/atualização da publicação final.